CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

- PARTILE CONTRACTULUI

Acest contract este incheiat intre urmatoarele parti:

S.C. TVG INVEST GROUP S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea Dealul Macinului, Nr.2, Bloc A41, Scara C, Parter, Ap.31, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40 / 7230 / 2005, Cod Unic de Inregistrare R 17497380, avand contul nr RO66RNCB5111000396690001 deschis la BCR Sucursala Izvor, reprezentata prin Dl. Burz Teodor in calitate de Administrator, denumita in continuare “Antreprenor”

si

Dl. Adrian Alexe cu domiciliul in Bucuresti,str. ……………………………., nr. …….., bl. ………, sc. ….., et. ……, ap. ………, sector ….., avand CNP ………………………..,  denumit in continuare “Beneficiar”.

- SCOPUL LUCRARILOR

Antreprenorul se angajeaza sa excute lucrarile mentionate mai jos in concordanta cu cerintele Beneficiarului, legile si standardele in vigoare, la locatia Resedinta Familiala a Dl. Adrian Alexe, situate in Complexul “Paradisul Verde” – Corbeanca .

Lucrarile contin:

- Lucrari de placare si finisare fatada exterioara cu termosistem

- Lucrari de turnare sape

- Lucrari de placare, finisare si zugravire tavan cu placa gips-carton RB 9,5

- Lucrari de placare, finisare si zugravire pereti interiori cu placa gips-carton RB 12,5

- Lucrari de placare suprafete gresie si faianta

- Lucrari de placare suprafete parchet laminat

- Lucrari de placare suprafete exterioare cu dale

Antreprenorul declara ca i s-au adus la cunostinta planurile lucrarilor si cerintele Beneficiarului si este de acord cu acestea.

- PRETURILE UNITARE

3.1. Preturile unitare negociate si stabilite sunt urmatoarele:

| Nr Crt | Descriere serviciu | u.m | Pret (EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrari de placare si finisare fatada exterioara cu termosistem | Mp | 7,15 |
| 2 | Lucrari de turnare sape | Mp | 3,35 |
| 3 | Lucrari de placare, finisare si zugravire tavan cu placa gips-carton RB 9,5 | Mp | 6,90 |
| 4 | Lucrari de placare, finisare si zugravire pereti interiori cu placa gips-carton RB 12,5 | Mp | 6,80 |
| 5 | Lucrari de placare suprafete gresie si faianta | Mp | 5,35 |
| 6 | Lucrari de placare suprafete parchet laminat | Mp | 3,85 |
| 7 | Lucrari de placare suprafete exterioare cu dale | Mp | 5,35 |

  - Preturile stabilite includ toate costurile, taxele, profitul si asigurarile necesare.

  - TVA-ul nu este inclus in preturile mentionate mai sus.

  - Procentul de TVA este de 19% la data semnarii contractului. In cazul in care la data facturarii  apar modificari ale TVA-ului, acestea vor fi respectate.

  - Antreprenorul se angajeaza  sa nu mai modifice preturile stabilite mai sus pe toata durata contractului.

- MODUL DE FACTURARE SI PLATA FACTURILOR

4.1. Antreprenorul va intocmi facturile in baza “Situatiilor de lucrari” intocmite de el si aprobate de ambele parti. Acestea vor fi intocmite in RON la cursul afisat de BNR pentru ziua respectiva.

4.2. “Situatiile de lucrari” vor fi intocmite periodic si date spre aprobare Beneficiarului, respective la datele de 07 (sapte) si 25 (douazecisicinci) ale fiecarei luni.

4.3. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea facturilor in maxim 2(doua) zile de la intocmirea acestora. In caz de neachitare, Beneficiarul se obliga sa achite penalitati de 0,05% /zi incepand cu cea de a 3-a zi.

4.4. La data semnarii contractului Beneficiarul se obliga sa achite Antreprenorului un avans de 10% (zece procente) din valoare estimativa a manoperei,respective 1000 (unamie) EURO, avans ce va fi scazut din valoarea primelor doua situatii de lucrari intocmite.

4.5. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea materialelor achizitionate de Antreprenor, acesta din urma fiind obligat sa prezinte Beneficiarului cantitatea de materiale si copie dupa factura de achizitie.

- OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

5.1. Acesta se obliga sa puna la dispozitia Antreprenorului toate documentele necesare desfasurarii activitatii si sa-l instiinteze cu privire la toate detaliile de care acesta are nevoie pentru buna desfasurare a lucrarilor.

5.2. Beneficiarul decat va asista pe durata executarii lucrarilor, neintervenind in nici un fel asupra modului de desfasurare a acestora. In cazul in care acesta nu va fi de acord cu un  anumit detaliu, va informa in scris Antreprenorul, urmand ca acesta sa intervina in vederea rectificarii respectivei greseli.

5.3. In cazul in care sunt necesare modificari ulterioare, acestea vor fi suportate de Antreprenor, daca au fost efectuate din vina lui, sau de Beneficiar, in cazul in care modificarile au fost solicitate de acesta sau au fost executate din cauza neinformarii la timp a Antreprenorului, daca nu apareau in planurile prezentate acestuia.

- OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

6.1. Sa execute lucrarile in conformitate cu cerintele Beneficiarului.

6.2. Antreprenorul se obliga ca in maxim 48 de ore de la primirea instiintarii Beneficiarului,sa ia masurile necesare pentru adaptarea lucrarilor la cerintele acestuia. In cazul in care Antreprenorul nu raspunde cerintelor Beneficiarului in cele 48 de ore de la confirmarea primirii instiintarii, acesta are dreptul de a contracta pe altcineva pentru finalizarea lucrarilor.

6.3. Antreprenorul trebuie sa instiinteze in scris in maxim o zi cazurile neasteptate ce pot aparea.

6.4. Antreprenorul va fi direct responsabil de plata salariilor, taxelor si impozitelor aferente acestora, transportului si a altor facilitati acordate angajatilor sai.

6.5. In caz de accident al unui angajat al Antreprenorului, acesta va fi direct responsabil.

6.6. Orice angajat al Antreprenorului se va prezenta sub influenta  bauturilor alcoolice la locul de munca, acesta va fi concediat. Acelasi lucru se va intampla si cu acele persoane ce vor fi gasite cu bauturi alcoolice asupra lor la locul de munca.

- UTILIZAREA MATERIALELOR SI A ECHIPAMENTELOR DE LUCRU

Antreprenorul va folosi materialele  Beneficiarului, iar la cererea acestuia,le va putea folosi si pe cele proprii, Beneficiarul obligandu-se sa achite contravaloarea preturilor materialelor achizitioante de Antreprenor.

Antreprenorul se obliga sa asigure angajatilor sai echipamentele de lucru necesare bunei desfasurari a activitatii.

- PROTECTIA

8.1. Antreprenorul se obliga sa asigure angajatilor sai echipamentul de protectie necesar pentru ca acestia sa-si poata desfasura activitatea in maxima siguranta.

9.INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Daca Antreprenorul nu urmeaza instructiunile Beneficiarului, acesta din urma il va instiinta in scris pe Antreprenor in legatura cu nemultumirile sale. Daca Antreprenorul nu actioneaza in maxim 48 de ore pentru remedierea acestora, Beneficiarul este indreptatit sa rezilieze contractul.

9.2. In cazul in care contractul inceteaza din cauza celor mentionate mai sus, se va intocmi o “Situatie finala de lucrari”

9.3. Daca nu intervine situatia mentionata mai sus, ultima “Situatie de lucrari” aprobata si in baza careia s-a intocmit factura fiscala va fi considerata “Situatie finala de lucrari”.

10.GARANTII

10.1. Antreprenorul se obliga sa asigure Beneficiarului o garantie de 6 luni pentru toate defeciunile aparute din viciile ascunse ale constructorului.

10.2. Dupa incheierea perioadei de garantie, Antreprenorul se obliga sa asigure servicii de intretinere la tarife amiabil negociate cu Beneficiarul in baza unui contract post-garantie semnat intre acestia.

11.VALABILITATEA CONTRACTULUI

Acest contract:

- contine 11 (unsprezece) articole

- este intocmit in 2 (doua) exemplare identice, cate unul pentru fiecare parte

- este valabil incepand cu data de …………………, dupa ce a fost semnat de ambele parti.

ANTREPRENOR					BENEFICIAR

SC TVG INVEST GROUP SRL			ADRIAN ALEXE

ADMINISTRATOR

Burz  Teodor